Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr 10.02/3/9/KK/2017 – Istotne postanowienia umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia do przyszłej umowy postanowień uszczegóławiających i korygujących, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

zawartej w dniu ..............................w Opolu pomiędzy

Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a,

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

1. …………………………………… - ………………………………………………

2. …………………………………… - ………………………………………………

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w …………………………… (kod miasta) przy ul. .........................................

wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ……………..

REGON: ……………. NIP: ……………………

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. …………………………………… - ……………………………………………………

2. …………………………………… - ……………………………………………………

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

albo

Panem/Panią ……………………………………………………………………………………

prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

„………………………………………………………………………………”

w ……………………………………………………… (kod miasta) przy ul. .........................................

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

REGON: ………………..   NIP: ………………………..

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia określonego w ofercie w następującym zakresie:

§1.

- Wykonawca przyjmuje pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego nad zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, nieużytkowanego, na funkcje Diecezjalnego Ośrodka Pomocy, Edukacji i Terapii Rodzin w Kędzierzynie-Koźlu” w  ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie nr RPOP.10.02.00-16-0005/17 .

- Przedmiot umowy obejmuje nadzór konserwatorski  nad pracami konserwatorskimi, wynikającymi z opracowanego projektu budowlanego, przedmiarów robót  oraz programów prac konserwatorskich a także umowy z Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich.

- Do obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia w szczególności należeć będzie:

- reprezentowanie Zamawiającego podczas realizacji zadania przez sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi, w tym kontroli zgodności prowadzonych prac konserwatorskich  z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, uzgodnioną dokumentacją, tj.  programami prac konserwatorskich, projektem budowlanym, sztuką konserwatorską oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. nr 162 poz. 1568 z późn.  zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca  2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa  oraz  robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych (Dz. U z 2017r. poz. 1265) oraz treścią umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich,

- pełnienie przez Inspektora nadzoru konserwatorskiego nadzoru konserwatorskiego polegającego na zapobieganiu w toku realizacji zadania zagrożeniom, w szczególności związanym pośrednio lub bezpośrednio z jakimkolwiek naruszeniem substancji zabytku mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytku podczas realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich,

- współpraca z Inspektorem  nadzoru inwestorskiego,

- rozwiązywanie problemów związanych z technologią prowadzenia prac konserwatorskich, ewentualne inicjowanie komisji konserwatorskich i spotkań z osobami odpowiedzialnymi za realizację inwestycji w przypadku wystąpienia spornych kwestii lub innych skomplikowanych problemów wymagających rozwiązania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac konserwatorskich zgodnie z wydanym pozwoleniem konserwatorskim, programami konserwatorskimi, sztuką konserwatorską oraz w/w obowiązującymi aktami prawnymi,

- weryfikacja i odbiór dokumentacji z przeprowadzonych prac konserwatorskich,

- podejmowanie w toku realizacji zadania wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących zagadnień konserwatorskich,

- przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych prac konserwatorskich, zgodnie z umową z Wykonawcą prac budowlanych i konserwatorskich, a w szczególności : czynności kontrolne i weryfikacja faktur,

- uczestnictwo w odbiorach przy pracach konserwatorskich zanikających oraz przy odbiorze końcowym,

- dokonanie rozliczenia końcowego w zakresie prac konserwatorskich,

- uczestniczenie w spotkaniach organizowanych prze Zamawiającego, Wykonawcę robót budowlanych i konserwatorskich oraz Inspektora nadzoru,

- w przypadku wyniknięcia po zakończeniu usługi kwestii spornych dotyczących zagadnień konserwatorskich pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prac konserwatorskich i robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego uczestnictwa w działaniach mających na celu rozstrzygnięcie kwestii spornych poprzez sporządzenie niezbędnych opinii, weryfikacji itp. przez cały okres udzielonej przez Wykonawcę prac konserwatorskich i robót budowlanych gwarancji i rękojmi,

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzorów w formie dziennika nadzorów konserwatorskich;  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania w toku realizacji zamówienia wglądu do dziennika nadzorów konserwatorskich,

- dokonywanie regularnych wpisów do dziennika prac konserwatorskich i dziennika budowy,

- składanie raz na dwa miesiące raportów o stanie zaawansowania zadania oraz występujących trudnościach w realizacji prac konserwatorskich i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich; każdy raport powinien zawierać co najmniej : wykaz prac konserwatorskich rozpoczętych i zakończonych w danym okresie, analizę procentową wykonanych prac konserwatorskich, informacje o pracach konserwatorskich planowanych na następny okres sprawozdawczy, informacje dotyczące realizacji prac konserwatorskich z uwzględnieniem zgodności prowadzonych prac z uzgodnioną dokumentacją i pozwoleniami konserwatorskimi, analizę zgodności postępu prac konserwatorskich z opisem ewentualnych pojawiających się trudności oraz zastosowanych środkach zaradczych, dokumentację fotograficzną z przebiegu aktualnie prowadzonych prac i przedkładanie jej Zamawiającemu w formie cyfrowej, wykonaną w jakości umożliwiającej Zamawiającemu wydruk o odpowiedniej ostrości obrazu,

- uczestniczenie w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi oraz kontrolowanie usuwania ujawnionych wad i usterek,

- potwierdzanie protokołów odbioru wykonanych elementów prac konserwatorskich,

- udzielanie wykonawcy prac konserwatorskich informacji, wyjaśnień dotyczących realizowanego projektu,

- wstrzymanie prac konserwatorskich w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową o wykonawstwo i przepisami BHP,

- ścisła współpraca z nadzorem autorskim,

- wykonywanie wszystkich innych obowiązków, czynności i zadań nie wymienionych powyżej, które są związane z nadzorem konserwatorskim a wynikają z przepisów prawa, sztuki konserwatorskiej  i budowlanej oraz dobrych praktyk zarządzania.

- Szczegółowy zakres planowanych prac nad którymi będzie pełniony nadzór konserwatorski i wymagania jakościowe, opisuje dokumentacja projektowa, przedmiary robót  wraz z programami prac konserwatorskich do ww. zadania, która stanowiła załącznik nr 1 do zapytania ofertowego a ponadto pozwolenie na budowę  i pozwolenie konserwatorskie oraz umowa o roboty budowlane i prace konserwatorskie wraz z załącznikami, które są znane Wykonawcy.

§2.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe nr………………………

- Wykonawca oświadcza, iż zlecone obowiązki będzie wykonywał z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

- Wszelkie czynności związane z wykonywaniem zleconego niniejszą umową nadzoru, Wykonawca będzie wykonywać osobiście.

§3

- Okres realizacji przedmiotu zamówienia ustala  się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych i prac konserwatorskich.

- Przewidziany termin zakończenia prac konserwatorskich objętych nadzorem,  to : 31.08.2018 r.

- W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich termin określony w §3ust. 2 ulega przedłużeniu o wymagany czas od nowej daty zakończenia i odbioru prac i robót budowlanych.

- Ostateczne zakończenie realizacji przedmiotu umowy zakończy się wraz z upływem okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wykonane w ramach realizacji w/w zadania inwestycyjnego.

§4

- Integralną częścią Umowy są w szczególności następujące dokumenty:

- umowa z wykonawcą robót budowlanych i prac konserwatorskich  wraz z załącznikami,

- projekt budowlany wraz z przedmiarami i programami prac konserwatorskich,

- pozwolenie budowlane i pozwolenie konserwatorskie.

§5

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie umowne wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej oferty.

- Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą w wysokości :………………….zł brutto (słownie………..00/100) w tym obowiązujący podatek VAT.

- Rozliczenie wynagrodzenia będzie następowało fakturami częściowymi, stosownie do ponoszonych nakładów na inwestycję, tj. po wystawieniu faktur przez Wykonawcę.

- Kwota faktury częściowej wyliczana będzie w stosunku procentowym od całości wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości odbieranych prac konserwatorskich.

- Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru nad realizacją zadania, w tym koszty przejazdów, diet i ewentualnych noclegów, a także ryzyko związane z niedoszacowaniem, pominięciem lub brakiem rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

§6

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązane są do zapłaty kar umownych. Kary naliczane będą z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.2,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust.2,

- Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należytego wynagrodzenia.

§7

- Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących sytuacjach:

- zmiana terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a związanych z koniecznością zmiany terminu zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz ich rozliczenia, bądź wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego od Instytucji Zarządzającej zgody na zmianę terminu zakończenia inwestycji,

- zmiana zakresu umowy w przypadku zmiany albo wejścia w życie nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- zmiana ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT, obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami umowy.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§8

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności tajemnic chronionych przepisami prawa, w tym w zakresie danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy skarbowej.

§9

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo budowlane oraz przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie wykonywania nadzoru inwestorskiego i prac projektowych.

- Ewentualne spory wynikłe  na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 						WYKONAWCA